logo
clockworkteam7@gmail.com
MyTalk
sistema di comunicazione tra utenti senza requisiti di installazione

---
Il gruppo Clockwork è composto da:
Bain Giacomo
Ceseracciu Marco
Furlan Valentino
Gavagnin Jessica
La Bruna Agostino
Palmisano Maria Antonietta
Zohouri Haghian Pardis

---
Valutazione del capitolato
Interesse comune dei componenti
Chiarezza del capitolato e del dominio tecnologico
Presenza di molti applicativi simili

---
MyTalk
Un applicativo che:
Permetta la comunicazione audio e video fra utenti tramite browser
Non necessiti di plugin o programmi esterni
Mantenga un TCO (Total Cost of Ownership) basso
Fornisca statistiche sull'attività

---
Caso d'uso generale

---
Selezione funzionalità

---
Requisiti funzionali
Alla fine dello sviluppo l'applicativo offrirà le seguenti funzionalità:
Registrazione presso un server
Autenticazione presso un server
Modifica dei propri dati
Visualizzazione di tutorial video
Chiamate verso un altro utente
Teleconferenza
Invio di messaggi di testo
Visualizzazione degli utenti connessi

---
Requisiti di qualità
Il sistema fornirà statistiche sull'utilizzo
Verrà fornito un manuale
Requisiti di vincolo
Il sistema funzionerà sul browser Google Chrome
Non deve essere necessaria l'installazione di programmi o plugin
Realizzazione del lato server in Java
Utilizzo di HTML5, WebRTC e WebSocket

---
Norme di Progetto
- Comunicazioni interne/esterne
- Incontri interni/esterni
- Stesura dei documenti ufficiali
- Versionamento

---
Strumenti
- Sistemi operativi: MacOS X, Ubuntu, Windows7
- Stesura dei documenti: LaTeX (editor LyX>=2.0)
- Ticketing: GitHub
- Diagrammi di Gantt: Microsoft Project 2010
- Diagrammi UML: ArgoUML

---
Ciclo di Vita
Ciclo di Vita

---
Scadenze
Scadenze
Revisione dei Requisiti 21/12/2012
Revisione di Progetto 31/01/2013
Revisione di Qualifica 01/03/2013
Revisione di Accettazione (data da definirsi) ipotizzata per il 21/03/2013
Le fasi messe a preventivo sono:
Progettazione Architetturale (PA)
Progettazione di Dettaglio e di Codifica (PDC)
Verifica e Validazione (VV)

---
Rischi
Rischi
- Strumenti hardware
- Strumenti software
- Standard WebRTC non definitivo
- HTML5 non definitivo
- Concorrenza con altri fornitori
- Variazione dei requisiti

---
Progettazione Architetturale

---
Dettaglio e Codifica

---
Verifica e Validazione

---
Preventivo
Si è preventivato un costo di 13615€ per lo sviluppo del progetto, ogni ruolo avrà un spesa differente. La tabella seguente riassume questi costi
Ruolo	Ore	Costo
Amministratore	54	1080€
Analista	30	750€
Programmatore	127	1905€
Progettista	220	4840€
Responsabile	67	2010€
Verificatore	202	3030€
Totale	692	13615€

---
Strategie di verifica
Analisi statica
Controllo ortografico
Controllo sintattico,lessicale e grammaticale
Tracciamento dei casi d'uso
Conformità a Norme di Progetto

---
Risorse necessarie e disponibili
La verifica di qualità del prodotto e dei processi impone l'utilizzo di risorse:
Risorse umane
Risorse hardware
Risorse software

---
Strumenti tecniche e metodi
Strumenti (alcuni):
Hunspell, Enchant, Yasca, Chromedriver, Firebug Lite, W3C Validator, Speed Tracer
Tecniche
Walkthrough
Inspection
Metodi
Analisi statica (flusso di controllo, flusso di dati, flusso di informazione)
Analisi dinamica (test di unità, test di integrazione, test di sistema, test di regressione, test di accettazione)

---
Qualità
Prendendo come riferimento lo standard ISO/IEC 9126 il gruppo Clockwork si impegna a garantire le seguenti qualità del prodotto MyTalk:
Funzionalità
Affidabilità
Efficienza
Usabilità
Manutenibiità
Portabilità

---
Grazie dell'attenzione